TIMELINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Activity | Bulan | | | | | | | | | |
| Februari | | | | | Maret | | | | |
| 1. | Survey Mitra | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pembuatan dokumen SPMP |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Diskusi Kelompok |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Analisis design |  |  |  | 16-23 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Pengumpulan data mitra |  |  |  |  | 23-27 |  |  |  |  |  |
| 6. | Pembuatan dokumen SRS |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 7. | Pembuatan Interface Backend(tempilan dashboard) |  |  |  |  |  |  | 8-10 |  |  |  |
| 8. | Pembuatan tampilan login dan register |  |  |  |  |  |  | 11-15 |  |  |  |
| 9. | Pembuatan sistem logout backend |  |  |  |  |  |  | 16-18 |  |  |  |
| 9. | Pembuatan Interface Backend(create data) |  |  |  |  |  |  |  | 19-20 |  |  |
| 10. | Pembuatan Interface Backend(read data) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
| 11. | Pembuatan dokumen SDD |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
| 12. | Pembuatan Interface Backend(update data) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24-26 |
| 13. | Pembuatan Interface Backend(delete data) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Activity | Bulan | | | | | | | | |
| Maret | | April | | | | | | |
| 14. | Pembuatan Frontend Home dan login | 28-30 |  |  |  |  |  |  | | |
| 15. | Pembuatan register |  | 30-31 |  |  |  |  |  | | |
| 16. | Pembuatan Frontend Produk |  |  | 1-3 |  |  |  |  | | |
| 17. | Pembuatan Frontend check-out |  |  | 4-10 |  |  |  |  | | |
| 18. | Pembuatan UML |  |  |  | 11-12 |  |  |  | | |
| 19. | pembuatan logo |  |  |  | 12 |  |  |  | | |
| 20. | Pembuatan transaksi |  |  |  | 13-18 |  |  |  | | |
| 21. | Pembuatan table data user |  |  |  |  | 19-22 |  |  | | |
| 22. | Pembuatan riwayat user |  |  |  |  |  |  | |  |
| 23. | Pembuatan Interface Backend(forgot password) |  |  |  |  |  |  | |  |
| 24. | Pembuatan Interface Frontend(forgot password) |  |  |  |  |  |  | |  |
| 25. | Pembuatan data table transaksi user |  |  |  |  |  |  | |  |
| 26. | Pembuatan sistem pemilihan jasa pengiriman |  |  |  |  |  |  | |  |
| 27. | Pembuatan sistem pembayaran |  |  |  |  |  |  | |  |
| 28. | Pembuatan sistem penghapusan data riwayat pemesanan jika barang tidak ada |  |  |  |  |  |  | |  |